 ***STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE***

*Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków*

*tel. /29/ 743 59 13, fax. /29/ 743 59 33*

*NIP 762 188 69 20 REGON 550668829*

*e-mail:* [*starostwo@powiat-wyszkowski.pl*](mailto:starostwo@powiat-wyszkowski.pl)

Wyszków, dnia 13 października 2020 r.

***Wykonawcy***

***Zapytanie ofertowe***

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

**pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.**: **„****Remont instalacji elektrycznych poziom parteru w skrzydle „A” części pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w części „B” oraz na poziomie piwnicy w części „C” budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie”.**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 ust. 8 ustawy pzp).

1. **Zamawiający:** Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
2. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady) w trakcie realizacji prac związanych z **remontem instalacji elektrycznych poziom parteru w skrzydle „A” części pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w części „B” oraz na poziomie piwnicy w części „C” budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2.**

Zakres robót budowlanych objętych nadzorem budowlanym obejmuje wykonanie:

- instalacja oświetlenia ogólnego – zasilanie;

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- instalacja gniazd wtykowych;

- instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych.

Szczegółowy zakres robót określają: zawarty jest w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych STWiORi przedmiarze robót. Dokumenty stanowią załączniki do postępowania w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót na w/w zamówienie i są dostępne na stronie [www.powiat-wyszkowski.pl](http://www.powiat-wyszkowski.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne - Zapytania ofertowe.

**Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:**

1. pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków   
   i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego,
2. udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy wykonawcy robót,
3. zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia, czas pracy inspektora winien być dostosowany do pracy Wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego,
4. opiniowanie i przedstawianie do akceptacji przez Zamawiającego i projektanta – wszelkich zmian do projektu, wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych,
5. bieżąca kontrola, zatwierdzanie faktur i dokumentów rozliczeniowych (w tym obmiaru) pod względem merytorycznym i rachunkowym,
6. potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,
7. sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót dodatkowych (w tym zamówień dodatkowych i uzupełniających) oraz robót zamiennych,
8. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych (w tym zamówień dodatkowych   
   i uzupełniających) oraz robót zamiennych - pełnienie nadzoru nad tymi robotami,
9. kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania,
10. sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania, w tym dla potrzeb instytucji dotującej realizację,
11. przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT,
12. uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (w okresie gwarancji i rękojmi)   
    i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 84 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
13. organizowanie i prowadzenie narad i spotkań, sporządzanie z nich protokołów   
    z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do   
    3 dni po naradzie. Organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami.

**Uwaga:**

Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z obiektem celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

1. **Termin realizacji zamówienia:** zgodny z terminem realizacji robót budowlanych pożądanym terminem jest 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2. **Wymagania dotyczące Inspektora nadzoru inwestorskiego:**
3. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania tego zamówienia tj. wykazać, że nadzorował w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty o podobnym charakterze i złożoności tj. nadzorował co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu lub remoncie wewnętrznych instalacji elektrycznych i wartości co najmniej **30 000,00** zł. brutto każda.

Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie wykazu robót budowlanych (**załącznik nr 2** do zapytania ofertowego) wraz oświadczeniem, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg formuły spełnia – nie spełnia.

1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi, odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone –

**inspektor nadzoru (1 osoba)** – **specjalista** posiadający:

* uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi **w specjalności elektrycznej** niezbędne do nadzorowania przedmiotu zamówienialub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
* minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami.

Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie wykazu osób (**załącznik nr** **3** do zapytania ofertowego) i oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby zajmujące się realizacją zamówienia wg formuły spełnia – nie spełnia.

1. **Kryterium wyboru oferty:**

Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium - najniższa cena.

Uwaga:

1. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT winien przedstawić oświadczenie o braku takiego zobowiązania.
2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie/prowizji ofertowej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie opłaty publiczno - prawne (podatek VAT - w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – składki ZUS pracodawcy/zatrudniającego).
3. **Miejsce i termin złożenia oferty:** Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój 39 Kancelaria – do dnia **26 października 2020 r. do godz. 1400** w formie pisemnej osobiście lub listownie. Dopuszcza się przesłanie oferty elektronicznie na adres: [starostwo@powiat-wyszkowski.pl](mailto:starostwo@powiat-wyszkowski.pl) lub faksem na nr 29 743 59 33.
4. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

Dariusz Suchenek – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, tel. 29/743-59-13

**Sposób przygotowania oferty:**

1. ofertę sporządzić na załączonym druku FORMULARZ OFERTOWY (**załącznik nr 1** do zapytania ofertowego);
2. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.**

*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*

………………, dnia ……………

………………………………………..….

*(pieczątka oferenta, nazwa, adres)*

NIP …………………… REGON …………..….……..

tel. …………………………e-mail:………………………..

**Powiat Wyszkowski**

**Aleja Róż 2**

**07-200 Wyszków**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na zaproszenia do złożenia oferty do zapytania ofertowego z dnia 13 października 2020 r. na**:**

**pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.**: **„Remont instalacji elektrycznych poziom parteru w skrzydle „A” części pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w części „B” oraz na poziomie piwnicy w części „C” budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie”**

oferujemy pełnienie nadzoru inwestorskiegoza wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: ……………………..………………….….…... zł (netto), plus ..….. % podatek VAT w kwocie: ……………….…………………………… zł, na łączną kwotę (brutto) …….………………… zł – *słownie:……………………………… …………………………………………………….……………….,*

**Termin realizacji zamówienia:**

Wyrażam zgodę na pełnienie usługi - nadzoru inwestorskiego w terminie odpowiadającym realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

**Oświadczam /-y/, że spełniamy warunki dotyczące:**

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

**Jednocześnie oświadczam /-y/, że:**

zapoznałem się /zapoznaliśmy się/ z zapytaniem ofertowym, wzorem umowy oraz, że przyjmuję /przyjmujemy/ je bez zastrzeżeń.

Załącznikiem do niniejszej oferty są:

1. Wykaz robót
2. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

*…………………………………………………………………*

*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do*

*reprezentowania Wykonawcy*

*Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego*

*................................................*

*(pieczęć oferenta)*

# Wykaz wykonanych robót

*dotyczy:* pełnienia nadzoru inwestorskiego zadania na:

**pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.**: **„Remont instalacji elektrycznych poziom parteru w skrzydle „A” części pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w części „B” oraz na poziomie piwnicy w części „C” budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie”**

Wykaz robót budowlanych, które nadzorował Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i rozmiarem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Miejsce wykonania zamówienia | Podmiot zlecający zamówienie | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę  brutto | Termin wykonania zamówienia  (od / do) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ponadto oświadczam, że w/w roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

................................. *dnia* ................... ......................................................

*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do*

*reprezentowania Wykonawcy*

*Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego*

................................................

*(pieczęć wykonawcy)*

# OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

*dotyczy:* **pełnienia nadzoru inwestorskiego zadania:**

**pn.**: **„Remont instalacji elektrycznych poziom parteru w skrzydle „A” części pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w części „B” oraz na poziomie piwnicy w części „C” budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie”**

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedkładamy poniżej osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Kwalifikacje | Doświadczenie |
| ………………………………………..  inspektor nadzoru (1 osoba) – specjalista w branży elektrycznej1) |  |  |

1) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

* Można dołączyć uprawnienia budowlane osób wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej izby inżynierów budownictwa.

.......................... *dnia* ................... …………………………………

*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do*

*reprezentowania Wykonawcy*